AI DEVELOPER BRIEFING: Cómo Usar Esta Especificación

Este documento explica cómo trabajar con la especificación de NEXUS.

I. ARCHIVOS QUE RECIBIRÁS

Recibirás 5 documentos maestros:

- NEXUS_Architecture_Specification.md (1,145 líneas)

  - Visión completa del proyecto

  - Estructura de directorios

  - Principios arquitectónicos

  - Roadmap de 16 semanas

- NEXUS_ParameterDefinitions_Template.h (232 líneas)

  - Todos los parámetros centralizados

  - Enums, constantes, rangos

  - Factory APVTS

- NEXUS_CodeStandards_Examples.md (692 líneas)

  - Patrones GOOD vs BAD

  - Ejemplos de código real

  - Clase completa ejemplo (Oscillator)

- AI_DEVELOPER_BRIEFING.md (este archivo)

  - Cómo trabajar con especificación

  - Conversaciones tipo

  - Timeline realista

- DELIVERY_CHECKLIST.md (444 líneas)

  - Validación por fase

  - Archivos entregables esperados

  - Tests de calidad

II. FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

Paso 1: Lectura Inicial (1-2 horas)

text

┌─────────────────────────────────────┐

│ 1. Lee ARCHITECTURE (secciones I-V) │

│    → Entiende estructura de dirs     │

│    → Principios SoC, thread-safety   │

└─────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────┐

│ 2. Lee CODE STANDARDS               │

│    → Aprende estilo esperado         │

│    → Mira ejemplos GOOD/BAD          │

└─────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────┐

│ 3. Lee PARAMETER DEFINITIONS        │

│    → Ve todos los parámetros        │

│    → Entiende enums y rangos         │

└─────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────┐

│ 4. Consulta BRIEFING y CHECKLIST   │

│    → Sabe cómo proceder              │

│    → Qué validar en cada fase        │

└─────────────────────────────────────┘

Paso 2: Planificación (30 minutos)

text

PHASE 1 (Semana 1): Project Setup

├─ Create directory structure

├─ Configure CMakeLists.txt

├─ Create ParameterDefinitions.h

└─ Create PluginProcessor skeleton

PHASE 2 (Semanas 2-4): DSP Core

├─ Implement Oscillator

├─ Implement Envelope

├─ Implement ResonatorVoice

└─ Implement VoiceAllocator

PHASE 3 (Semanas 5-6): Neural Control

├─ Implement FeatureExtractor

├─ Implement NeuralControlNetwork

└─ Load .pt model

PHASE 4 (Semanas 7-8): UI

├─ Create tabbed interface

├─ Implement SynthesizerTab

├─ Implement ModulationTab

└─ Connect to APVTS

PHASE 5 (Semanas 9-10): MIDI + Polish

├─ MIDI note processing

├─ CC mapping

├─ Preset save/load

└─ CPU optimization pass 1

PHASE 6 (Semanas 11+): Advanced Features

├─ Timbre Transfer

├─ HiFi-GAN Vocoder (optional)

├─ Analysis Tab

└─ MIDI 2.0 (optional)

Paso 3: Conversación Estructura (Cómo Preguntar)

NO hagas esto:

text

"Dame el código del Oscillator"

→ Vago, ambiguo, resultado genérico

HAZ esto:

text

"Voy a implementar la Fase 1 (Project Setup).

Necesito:

1. CMakeLists.txt que compile en Mac/Windows/Linux/RPi

2. Directory structure según ARCHITECTURE sección II

3. PluginProcessor.h skeleton (solo interfaces)

4. ParameterDefinitions.h completamente relleno

¿Comienzo?"

Resultado: Código específico, coherente, listo para integrar.

III. CONVERSACIONES TIPO

CONVERSACIÓN 1: Phase 1 (Project Setup)

text

USER:

"Voy a hacer Phase 1 (Project Setup, Semana 1).

Según ARCHITECTURE, necesito:

1. CMakeLists.txt:

- JUCE 7.0+

- LibTorch 2.0+

- Compilar para Mac (Intel + M-series), Windows, Linux, RPi

- C++17

2. Directory structure (Source/DSP, Source/UI, etc)

3. PluginProcessor.h skeleton:

- Solo interfaces, sin implementación

- Comentarios de responsabilidad

4. ParameterDefinitions.h completamente relleno

¿Comienzo?"

AI DEVELOPER:

"Perfecto. Voy a crear:

1. CMakeLists.txt profesional

2. Estructura de directorios (ya voy creando)

3. PluginProcessor.h con interfaces claras

4. ParameterDefinitions.h con 50+ parámetros

¿Alguna preferencia en LibTorch versión (2.0 vs 2.1)?"

USER:

"2.1, por favor. CPU-only. ¿Cuándo terminas?"

AI DEVELOPER:

[Entrega archivos]

"Listos los 4 archivos.

- CMakeLists.txt: Builds en 4 plataformas

- PluginProcessor.h: 150 líneas, todas interfaces

- ParameterDefinitions.h: 50+ parámetros en namespaces

- Directory structure: 28 directorios creados

¿Compila en tu máquina?"

CONVERSACIÓN 2: Phase 2a (Oscillator)

text

USER:

"Phase 2, semana 2. Voy a implementar Oscillator.

Requisitos:

- Sine wave output, [-1, 1] range

- Phase en [0, 1) (no radians, para estabilidad numérica)

- setFrequency() thread-safe (atomic)

- processSample(phaseModulation) noexcept

- setSampleRate(sr) en prepareToPlay

- Cero allocations post-construcción

Mira el ejemplo en CODE_STANDARDS > X. CLASE EJEMPLO COMPLETA

Quiero esto ANTES de Envelope, porque Envelope la usará."

AI DEVELOPER:

"Entendido. Voy a:

1. Implementar Oscillator.h siguiendo el ejemplo

2. Crear Oscillator.cpp con tests básicos

3. Asegurar zero allocations, noexcept en processSample

4. Usar std::atomic para setFrequency

¿Test específicos?"

USER:

"Sí:

- Frequency = 440Hz @ 48kHz → phase increment = 440/48000 = 0.00917 ✓

- processSample() devuelve valores en [-1, 1] ✓

- reset() pone phase a 0 ✓

- Phase modulation funciona sin aliasing obvio ✓"

AI DEVELOPER:

[Entrega Oscillator.h/cpp]

"Listo. 85 líneas Oscillator.h, 40 líneas tests.

- setFrequency() usa atomic<float>

- processSample() marcado noexcept

- Phase modulation integrado

- Todos tus tests pasan ✓"

CONVERSACIÓN 3: Phase 2b (Envelope)

text

USER:

"Phase 2, semana 3. ADSR Envelope.

Requisitos:

- Attack, Decay, Sustain, Release (APVTS parámetros)

- startNote(), stopNote() para state machine

- processSample() devuelve [0, 1] gain

- Tiempo en ms (APVTS), pero processSample() en samples

- noexcept, zero allocations

Nota: Envelope se usa 4 veces por Voice (amp, filter, pitch, mod).

Por eso DEBE ser ultra-eficiente."

AI DEVELOPER:

"Entendido. Adsr × 4 voces × 16 voces = 64 envelopes.

Voy a:

1. Enum State { Idle, Attack, Decay, Sustain, Release }

2. Miembro privado sample_rate_ para conversión ms→samples

3. Miembro privado counter_ (incrementa en processSample)

4. Cálculo pendiente = (ms_time / 1000) * sample_rate_

¿Curve linear o exponencial?"

USER:

"ADSR típico:

- Attack: linear

- Decay/Release: exponencial (natural para audio)

- Sustain: flat"

AI DEVELOPER:

[Entrega Envelope.h/cpp]

"Listo. 95 líneas Envelope.h.

- State machine con switch/case

- Linear attack, exponential decay/release

- Sustain flat until stopNote

- Tests: verificar timings, shapes"

CONVERSACIÓN 4: Phase 3 (FeatureExtractor)

text

USER:

"Phase 3, semana 5. FeatureExtractor para red neuronal.

Necesito extraer:

- Pitch (F0) en Hz

- Loudness en dB

- Spectral Centroid (promedio ponderado de frecuencias)

- CQT (Constant-Q Transform, 108 bins, 12 bins/octava)

El modelo neuronal espera este struct:

struct Features {

float pitch_hz;

float loudness_db;

float spectral_centroid;

std::array<float, 108> cqt;

};

Para CQT:

- Usar Kiss FFT o JUCE FFT

- Configurar para 108 bins (12 bins/octava, ~C1 a C9)

¿Cómo lo ves?"

AI DEVELOPER:

"Perfecto. Voy a:

1. CQTAnalyzer (usando JUCE FFT internally)

2. PitchDetector (autocorrelación simple, 50-500Hz range)

3. LoudnessCalculator (RMS + ITU-R weighting)

4. FeatureExtractor que combina todo

¿Buffer size? (típicamente 2048 samples)"

USER:

"2048 @ 48kHz = 42ms frame. OK.

Pero en RPi, reduce a 512 samples (mejor latencia).

Usa NEXUS_TARGET_RPI compile flag."

AI DEVELOPER:

[Entrega FeatureExtractor.h/cpp, CQTAnalyzer, etc]

"Listo. FeatureExtractor.cpp:

- CQT @ 2048 en PC, 512 en RPi

- Pitch detector (correlation-based)

- Spectral features

- Todos los Features listos para neural net"

CONVERSACIÓN 5: Phase 6 (Timbre Transfer)

text

USER:

"Phase 6, semana 12. Timbre Transfer (feature: opcional, si CPU permite).

Idea:

- Usuario carga referencia de audio (3-5 segundos)

- Extraer features (CQT, pitch, loudness) de referencia

- Crear 'timbre embedding' en espacio latente

- Red neuronal: input Features + embedding → control parameters

Nota: NO hacer inference en tiempo real (caro).

En su lugar: pre-compute embedding, luego interpolar durante síntesis.

¿Cómo estructurar?"

AI DEVELOPER:

"Entendido. Estructura:

1. TimbreTransferAnalyzer: cargar audio, extraer features, compute embedding

2. TimbreTransferController: interpolar embedding en tiempo real

3. UI: file chooser para referencia, slider para morphing (0-1)

¿Usar modelo pre-entrenado o modelo custom?"

USER:

"Usar modelo pre-entrenado (ACID/WAV2VEC style).

Si CPU muy restringida (RPi), deshabilitar vía compile flag."

AI DEVELOPER:

[Entrega TimbreTransfer.h/cpp, UI]

"Listo. Timbre transfer integrado:

- Análisis offline (no afecta audio)

- Interpolación en tiempo real smooth

- Compile flag para RPi"

IV. VALIDACIÓN EN CADA FASE

Phase 1: Project Setup

text

CHECKLIST:

☐ CMakeLists.txt compila en todas 4 plataformas (Mac, Win, Linux, RPi)

☐ Estructura de directorios creada

☐ PluginProcessor.h skeleton compila sin errores

☐ ParameterDefinitions.h: 50+ parámetros definidos

☐ No hay warnings (compilar con -Wall -Wextra)

☐ Git repo inicializado con .gitignore apropiado

Phase 2: DSP Core

text

CHECKLIST:

☐ Oscillator: phase accuracy, frequency sweep, modulation

☐ Envelope: timing preciso, exponential curves

☐ ResonatorVoice: note-on/off, all DSP modules connected

☐ VoiceAllocator: round-robin allocation, note stealing

☐ CPU: <5% @ 8 voces, 48kHz, 512 buffer (desktop)

☐ No allocations en processBlock() (verified with ASAN)

Phase 3: Neural Control

text

CHECKLIST:

☐ FeatureExtractor: CQT, pitch, loudness extraction

☐ NeuralControlNetwork: model loads, inference <1ms

☐ Control signals: harmonic amplitudes, noise filter params

☐ Integration: voice allocation uses neural controls

☐ LibTorch linked correctly (no runtime errors)

Phase 4: UI

text

CHECKLIST:

☐ Tabbed interface estructura (5 tabs)

☐ SynthesizerTab: pitch, harmonic count, noise mix sliders

☐ APVTS connection: cambiar slider → parámetro cambia

☐ Responsive scaling: UI legible en 600×400 (RPi) y 1920×1200

☐ No crashes on resize, tab switching

☐ Fonts legibles (@96 DPI RPi, @220 DPI Retina Mac)

Phase 5: MIDI + Polish

text

CHECKLIST:

☐ MIDI note-on/off routing a voice allocator

☐ CC mapping (CC 74 cutoff, CC 1 modulation, etc)

☐ Pitch bend handling

☐ Sustain pedal (CC 64)

☐ Preset save/load working

☐ DAW sync (transport, automation)

☐ CPU profile: <25% @ 8 voces, full effects (desktop)

☐ <15% RPi 4 @ 6 voces

Phase 6: Advanced Features

text

CHECKLIST:

☐ Timbre Transfer loads and morphs

☐ HiFi-GAN vocoder (if enabled) smooth output

☐ Analysis tab shows spectrum in real-time

☐ Waveform oscilloscope smooth

☐ MIDI 2.0 support (backward compatible)

V. ANTI-PATTERNS: QUÉ EVITAR

❌ Anti-Pattern 1: Allocations en processBlock()

cpp

// WRONG

void Voice::processBlock(AudioBuffer<float>& buffer) {

std::vector<float> temp(buffer.getNumSamples());  // ❌ Allocation

for (int i = 0; i < buffer.getNumSamples(); ++i) {

temp[i] = process_sample();

}

}

// CORRECT

void Voice::processBlock(AudioBuffer<float>& buffer) {

float* out = buffer.getWritePointer(0);

for (int i = 0; i < buffer.getNumSamples(); ++i) {

out[i] = process_sample();

}

}

❌ Anti-Pattern 2: Locks en Audio Thread

cpp

// WRONG

void Voice::processBlock(AudioBuffer<float>& buffer) {

std::lock_guard<std::mutex> lock(param_mutex);  // ❌ Lock

float cutoff = param_cutoff;

}

// CORRECT

void Voice::processBlock(AudioBuffer<float>& buffer) {

float cutoff = param_cutoff.load(std::memory_order_acquire);  // ✓ Atomic

}

❌ Anti-Pattern 3: Variables Sueltas (no APVTS)

cpp

// WRONG

class Voice {

float pitch_coarse = 0.0f;

float pitch_fine = 0.0f;

// Manual sync con DAW = desastador

};

// CORRECT

class Voice {

// Lee directo de APVTS en processBlock()

float pitch_coarse = *apvts.getRawParameterValue("pitchCoarse");

// DAW sync automático

}

❌ Anti-Pattern 4: Magic Numbers

cpp

// WRONG

for (int i = 0; i < 64; ++i) {  // ¿Por qué 64?

oscillators[i].process();

}

// CORRECT

static constexpr int HARMONIC_COUNT = 64;

for (int i = 0; i < HARMONIC_COUNT; ++i) {

oscillators[i].process();

}

❌ Anti-Pattern 5: Raw Pointers

cpp

// WRONG

Voice* voice = new Voice();

// ¿Quién lo deleta? ¿Cuándo? ¿Si hay excepción?

// CORRECT

auto voice = std::make_unique<Voice>();

// Destruido automáticamente

❌ Anti-Pattern 6: Logging en Audio Thread

cpp

// WRONG

void Voice::processBlock(...) {

DBG("Processing voice");  // ❌ Thread violation

}

// CORRECT

void Voice::processBlock(...) {

if (should_log_) {

log_queue.push("Processing voice");  // ✓ Lock-free

}

}

void TimerCallback() {

std::string msg;

while (log_queue.pop(msg)) DBG(msg);  // UI thread

}

VI. TIMELINE REALISTA

| Week | Phase | Tasks | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1 | Project setup, CMakeLists, ParameterDefinitions | Compiling skeleton |
| 2-3 | Phase 2a | Oscillator, Envelope, basic Voice | 8 voices polyphony |
| 4 | Phase 2b | VoiceAllocator, MIDI routing | Note-on/off working |
| 5-6 | Phase 3 | FeatureExtractor, Neural inference | Neural controls active |
| 7-8 | Phase 4 | Tabbed UI, APVTS connection | All 5 tabs functional |
| 9 | Phase 5a | Preset save/load, DAW sync | Presets working |
| 10 | Phase 5b | CPU optimization, profiling | <25% CPU (desktop) |
| 11+ | Phase 6 | Timbre transfer, vocoder, MIDI 2.0 (opt) | Advanced features |

Total: 16 semanas (4 meses) desde cero a production-ready.

VII. CÓMO HACER PREGUNTAS EFECTIVAS

❌ Vago

text

"Necesito un sintetizador"

"Cómo hago MIDI"

"Optimiza el código"

→ Resultado: Genérico, sin contexto, inútil.

✅ Específico

text

"Phase 2, semana 2.

Voy a implementar Oscillator.h según ARCHITECTURE sección V.1 + CODE_STANDARDS ejemplo.

Necesito:

- Sine wave, phase [0,1)

- setFrequency() atomic para thread-safety

- processSample(phaseModulation) noexcept

- Zero allocations post-construcción

Quiero esto COMPLETADO (header + implementation + tests) antes de pasar a Envelope.

¿Algún issue técnico que vea?"

→ Resultado: Código específico, coherente, integrable.

VIII. RED FLAGS: Signos de Problema

🚩 Red Flag 1: "Voy a simplificar la arquitectura"

text

AI DEV: "La separación SoC es overkill. Voy a meter todo en

PluginProcessor para reducir complejidad."

RESPONSE: ❌ RECHAZAR

Razón: Violates ARCHITECTURE sección III.A. SoC es requisito,

no opción. Eso fue determinado deliberadamente.

🚩 Red Flag 2: "No necesitamos thread-safety en audio"

text

AI DEV: "El compilador maneja eso automáticamente"

RESPONSE: ❌ RECHAZAR

Razón: Audio thread safety es manual. Necesita:

- std::atomic para parámetros

- Zero allocations en processBlock()

- No locks

Esto está en ARCHITECTURE sección III.C.

🚩 Red Flag 3: "Phase Adelante, UI después"

text

AI DEV: "Voy a saltar Phase 4 (UI) porque es tedioso.

Primero todo el DSP, UI al final."

RESPONSE: ⚠️ RECONSIDERAR

Mejor: Phase 4 temprano permite testing interactivo.

Integración APVTS desde inicio = menos refactoring.

🚩 Red Flag 4: "Usamos STL containers en processBlock()"

text

AI DEV: "Para eficiencia, voy a usar std::vector en lugar de std::array"

RESPONSE: ❌ RECHAZAR

Razón: std::vector puede allocate/reallocate. Prohibido en audio thread.

Usa std::array (fixed-size, stack allocation).

IX. HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Build & Compilation

- CMake 3.16+: Configuración multiplataforma

- Ninja: Backend rápido

- ccache: Compilación incremental

Profiling

- perf (Linux/RPi): CPU profiling

- Instruments (Mac): Thread profiling, memory

- Visual Studio Profiler (Windows)

- ASAN (AddressSanitizer): Memory leaks en development

Code Quality

- clang-format: Code formatting (use .clang-format en repo)

- clang-tidy: Static analysis (catch errors early)

- valgrind (Linux): Memory profiling

MIDI Testing

- LoopMIDI (Windows): Virtual MIDI ports

- IAC Driver (Mac): Inter-App Audio MIDI

- a2jmidid (Linux): ALSA → JACK bridge

X. FAQ

P: ¿Cuánto tiempo en Phase 1?

R: 4-8 horas (CMakeLists debugging puede ser tedioso).

P: ¿Necesito TODAS las features de Phase 6?

R: No. Timbre Transfer y HiFi-GAN son opcional. MIDI 2.0 es backward-compatible.

P: ¿Qué si encuentro un bug en especificación?

R: Señálalo. Si es error real, ajusta y documenta. Especificación es livingdoc.

P: ¿Puedo cambiar librería X por Y?

R: Si es equivalente en API y no viola requisitos (thread-safety, portability, CPU), probablemente sí. Consulta primero.

P: ¿Qué pasa si RPi no compila?

R: RPi compilation es Phase 5. Prioridad: Desktop first, RPi optimization después.

P: ¿Cuándo empiezo con tests?

R: Phase 1. Unit tests en cada componente DSP. Esto no es opcional.

P: ¿Cómo manejo backwards compatibility?

R: Presets guardados deben seguir siendo válidos. APVTS maneja esto automáticamente si añades parámetros (nuevos parámetros = default value).

P: ¿Y si memoria no es suficiente?

R: En RPi, reduce HARMONIC_COUNT a 32, FFT_SIZE a 512, VOICE_COUNT a 6. Estos flags existen en ARCHITECTURE.

XI. ENTREGABLES ESPERADOS POR PHASE

Phase 1 Deliverables

text

nexus/

├── CMakeLists.txt ✓

├── Source/

│   ├── Main/PluginProcessor.h (skeleton) ✓

│   ├── State/ParameterDefinitions.h (completo) ✓

│   ├── DSP/ (directory structure)

│   ├── UI/ (directory structure)

│   ├── MIDI/ (directory structure)

│   └── ... (otros directorios)

├── Models/ (directory)

├── Presets/ (directory)

├── Tests/ (directory)

└── README.md

Phase 2 Deliverables

text

Source/DSP/

├── CoreModules/

│   ├── Oscillator.h/cpp ✓

│   ├── Envelope.h/cpp ✓

│   ├── NoiseGenerator.h/cpp ✓

│   └── FilterBank.h/cpp ✓

├── Synthesis/

│   ├── ResonatorVoice.h/cpp ✓

│   ├── VoiceAllocator.h/cpp ✓

└── Utils/

├── DSPMath.h/cpp

└── LookupTables.h/cpp

Tests/

├── OscillatorTests.cpp ✓

├── EnvelopeTests.cpp ✓

└── DSPPerformanceTests.cpp ✓

Phase 3 Deliverables

text

Source/DSP/

├── Analysis/

│   ├── FeatureExtractor.h/cpp ✓

│   ├── CQTAnalyzer.h/cpp ✓

│   └── AudioMetrics.h/cpp ✓

├── Neural/

│   ├── NeuralControlNetwork.h/cpp ✓

│   └── ModelLoader.h/cpp ✓

└── Synthesis/

└── DDSPSynthesizer.h/cpp ✓

Phase 4 Deliverables

text

Source/UI/

├── Tabs/

│   ├── SynthesizerTab.h/cpp ✓

│   ├── ModulationTab.h/cpp ✓

│   ├── TimbreTab.h/cpp ✓

│   ├── EffectsTab.h/cpp ✓

│   └── AnalysisTab.h/cpp ✓

├── Components/

│   ├── XYPad.h/cpp ✓

│   ├── VerticalSlider.h/cpp ✓

│   └── ... (otros componentes)

└── Styling/

├── Colors.h ✓

├── Theme.h ✓

└── UIScaling.h/cpp ✓

CONCLUSIÓN

Esta briefing es tu guía. Úsala para:

- ✅ Entender qué hacer en cada phase

- ✅ Comunicar claramente con AI developer

- ✅ Validar entregables

- ✅ Identificar problemas temprano

Si sigues este flujo, en 16 semanas tendrás un sintetizador neural profesional.

¡Éxito! 🚀

FIN DEL ARCHIVO 4 (AI_DEVELOPER_BRIEFING.md)